# 晴光會員 App 改版 PRD（v1 初稿）

## 1. 專案背景

晴光會員目前為集點制（消費 1 元 1 點，500 點折抵 50 元），無分級、無個人化。近一年回購率停在 22%，遠低於同業。本專案目標：改為分級會員 + 個人化推薦，12 個月回購率拉到 30%。

## 2. 會員分級（v1 規劃）

一般會員：註冊即可

銀卡：近 12 個月消費 ≥ 8 次

金卡：近 12 個月消費 ≥ 20 次

鑽卡：近 12 個月消費 ≥ 40 次

（備註：阿哲提案先用「消費次數」當門檻，數據端較好抓。）

## 3. 個人化推薦

導入 ML 推薦引擎，依購買紀錄推「本月精選」。第一階段先做規則式（買過淺焙→推淺焙新品），第二階段再上 ML。

## 4. 登入方式

新增 LINE 登入，降低註冊門檻。Apple / Google 登入第二期再評估。

## 5. 待確認

分級門檻用「次數」還是「金額」？Vivian 傾向金額，下次週會討論

降級規則怎麼設、會員看到的文案怎麼寫