# 晴光會員 App 改版 PRD（v2）

更新日期：2026-06-12　撰寫：阿哲　審核：Vivian

## 1. 變更摘要（相對 v1）

分級門檻由「消費次數」改為「消費金額 + 回購次數」雙條件（第 14 次週會決議）

新增「降級規則」與「降級顯示文案」需求（Joy 負責設計）

ML 推薦由第二期提前到第一期 Beta 一起測

## 2. 會員分級（v2 定案門檻）

銀卡：近 12 個月消費 ≥ NT$3,000

金卡：近 12 個月消費 ≥ NT$12,000 且回購 ≥ 3 次

鑽卡：近 12 個月消費 ≥ NT$36,000 且回購 ≥ 8 次

（詳細門檻另見「會員分級門檻」Excel，以該檔最新版為準。）

## 3. 降級規則

每季結算一次，未達門檻降一級，給予一季保留緩衝期。降級時 App 顯示鼓勵性文案，不可讓會員有被懲罰感（文案見 Joy 設計稿）。

## 4. 風險

光速數位回報 LINE 登入串接需多 2 週，恐影響 8/15 Beta

ML 推薦訓練資料不足，冷啟動期可能推得不準