# 晴光會員 App 改版　第 16 次週會記錄

日期：2026-06-17　出席：Vivian、阿哲、Joy、Ken、Leo（小敏請假）

## 一、進度

PRD 已更新至 v2，分級門檻定案

Ken：降級結算排程開發中，預計 6/24 可測

Leo：ML 推薦上線 A/B 測試設計完成，見 AB 測試 Excel

## 二、卡點

光速數位 App 開發報價待 Vivian 核准（見外包報價 PDF），卡住合約就卡住排程。

## 三、決議與待辦

Vivian 本週內核准光速數位報價

門市數位看板：小敏比價後再決定，先不下單

下次週會（第 17 次）改到 6/25