# 晴光會員 App 改版　第 15 次週會記錄

日期：2026-06-10　出席：Vivian、阿哲、Joy、小敏、Ken、Leo

## 一、上週進度

Ken：會員分級 API 雛形完成，可吃金額 + 回購次數雙條件

Leo：ML 推薦先用近 3 個月交易資料跑 baseline，AUC 0.71

Joy：降級顯示文案改了三版，待 Vivian 選

## 二、決議

分級門檻採 v2 金額制，舊的次數制（v1）作廢

明亮照明的門市數位看板報價偏高，請小敏再比一家

Beta 上線日 8/15 不變，LINE 登入若來不及先用 Email 登入頂著

## 三、待辦

阿哲：更新 PRD 到 v2（本週）

小敏：6 月「本月精選」清單給 Leo 當推薦素材

Joy：降級文案最終版交 Vivian